محاكي أوبر مصر

Uber Egypt Simulator

وثيقة خطة المشروع — قابلة للتحرير

# حالة التنفيذ

| المرحلة | الحالة | ملاحظات |
| --- | --- | --- |
| صفر: الفحص | تم (مختصر) | لا يوجد مشروع سابق. تقييم المصادر نظري لتعذر الوصول إلى Overpass أثناء البناء. |
| 1: نموذج الجرافيك | تم التنفيذ | يعمل ومُختبَر (7 اختبارات ناجحة، بناء ناجح، تشغيل في متصفح). يعرض حاليًا بيانات تجريبية اصطناعية وليس خريطة الزقازيق الفعلية. |
| 2: التقييم | بانتظار صاحب المشروع | يبدأ بعد جلب بيانات OSM الحقيقية وقياس الأداء على جهاز فعلي. |
| 3: قرارات البنية الخلفية | مؤجلة | بعد اعتماد الجرافيك. |

الخطوة التالية العاجلة: تشغيل npm run data:fetch على جهاز متصل بالإنترنت لجلب بيانات الزقازيق من OpenStreetMap، ثم npm run data:stats لتسجيل نسب الاكتمال الفعلية. التفاصيل الكاملة في ملف تعليمات الوكيل (قسم «حالة التنفيذ»).

# 1. عنوان المشروع

| البند | التفاصيل |
| --- | --- |
| اسم المشروع | محاكي أوبر مصر |
| الاسم بالإنجليزية | Uber Egypt Simulator |
| المدينة الأولى | الزقازيق — محافظة الشرقية |
| الحالة الحالية | المرحلة الأولى منفّذة (بقيد البيانات) — بانتظار التقييم |
| تاريخ إنشاء الوثيقة | 19 أكتوبر 2026 |
| صاحب المشروع |  |

# 2. وصف الفكرة

لعبة قيادة وتوصيل مبنية على مدينة حقيقية، تبدأ بمدينة الزقازيق. الهدف أن يقود اللاعب سيارة داخل شوارع تحاكي الواقع من حيث مسارات الطرق والتقاطعات ومواقع المباني، بدلًا من خريطة ملاحة تقليدية.

ملاحظات:

# 3. الرؤية البصرية

- منظور علوي مائل بأسلوب 2.5D.

- طرق ومبانٍ موضوعة جغرافيًا وفق البيانات المتاحة.

- مجسمات مبسطة مقبولة، مع الحفاظ على واقعية التخطيط ومواقع الطرق والمباني.

- سيارة قابلة للتحريك باتجاه حركة واضح وكاميرا مناسبة للقيادة.

- تصميم متجاوب يعمل على متصفحات الكمبيوتر والموبايل.

- إمكانية استخدام مجسمات عامة للمباني والسيارات عند عدم توفر مجسم مطابق.

ملاحظات:

# 4. واقعية المباني

تُستخدم حدود المباني وارتفاعاتها الفعلية عند توفر البيانات، ويُلجأ إلى التقدير عند غيابها، مع توضيح ذلك دائمًا.

| حالة بيانات المبنى | طريقة المعالجة | وسم الارتفاع |
| --- | --- | --- |
| الحدود + عدد الطوابق أو الارتفاع متوفران | استخدام الارتفاع الفعلي | فعلي |
| الحدود متوفرة، والارتفاع غير متوفر | ارتفاع تقديري (تُحدَّد طريقته في المرحلة الأولى) | تقديري |
| مبنى غير موجود في المصدر | لا يُضاف عشوائيًا؛ يُسجَّل كنقص في البيانات | — |

يجب أن يُذكر في كل تقرير: عدد المباني ذات الارتفاع الفعلي، وعدد المباني ذات الارتفاع التقديري، والنسبة بينهما.

ملاحظات:

# 5. مصادر الخرائط

| المصدر | الأولوية | الترخيص والإسناد | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- |
| OpenStreetMap | الأولى | ترخيص ODbL؛ يلزم الإسناد (© OpenStreetMap contributors) مع مراجعة شروط المشاركة بالمثل للبيانات المشتقة | يُفحص اكتمال الطرق والمباني والطوابق في منطقة الزقازيق |
| مصادر مفتوحة أخرى (مثل Overture Maps) | ثانوية | يُتحقق من الترخيص وقت الفحص | للمقارنة وسد النقص إن أمكن |
| بيانات رسمية أو حكومية | بحسب التوفر | يُتحقق من الإتاحة والترخيص |  |
| Google Maps / Google Earth | ممنوع | لا يجوز نسخ أو تتبع الهندسة منهما لإنشاء بيانات مستقلة | يُحترم شروط الاستخدام |

## نقاط التحقق لكل مصدر

- توفر شبكة الطرق والتقاطعات.

- توفر حدود المباني.

- توفر بيانات عدد الطوابق أو الارتفاع.

- نسبة البيانات الناقصة في المنطقة المختارة.

- شروط الترخيص والإسناد المطلوبة.

ملاحظات:

# 6. نظام المركبات

يسجّل السائق مركباته الفعلية (في مراحل مستقبلية) ويختار السيارة التي يقودها.

| الحقل | الوصف |
| --- | --- |
| الشركة المصنّعة | مثال: اسم الشركة |
| الموديل | اسم الموديل |
| سنة الصنع | رقم السنة |
| عدد السيارات | يمكن تسجيل أكثر من سيارة واختيار السيارة الحالية |

## ممنوع في النظام

- متجر لشراء سيارات افتراضية.

- شراء سيارات بأموال اللعبة.

- نظام ترقيات للمركبات.

ملاحظات:

# 7. خطة التنفيذ المرحلية

| المرحلة | الهدف | المخرجات | شرط الانتقال |
| --- | --- | --- | --- |
| صفر: الفحص | فحص المشروع والبيانات والتقنية (قراءة فقط) | تقرير بالنتائج والمخاطر والمقترحات | موافقة صريحة من صاحب المشروع |
| 1: نموذج الجرافيك | نموذج صغير لمنطقة من الزقازيق بسيارة واحدة | نموذج يعمل + تقرير بالأدلة | موافقة صريحة بعد العرض |
| 2: التقييم | تقييم النموذج وفق معايير الجرافيك (القسم 9) | قرار: الاستكمال أو التعديل أو الإيقاف | قرار صاحب المشروع |
| 3: قرارات البنية الخلفية | مناقشة الأمور المؤجلة (القسم 8) | قرارات موثقة في سجل القرارات | اعتماد الجرافيك أولًا |

قاعدة عامة: لا ينتقل الوكيل من مرحلة إلى التي تليها دون موافقة صريحة.

ملاحظات:

# 8. الأمور المؤجلة

| البند | الحالة | ملاحظات |
| --- | --- | --- |
| قاعدة البيانات (MongoDB / PostgreSQL) | مؤجل |  |
| Backend | مؤجل |  |
| Redis والأنظمة الموزعة | مؤجل |  |
| Socket.IO واللعب الجماعي | مؤجل |  |
| تسجيل الدخول عبر Google | مؤجل |  |
| حسابات السائقين والركاب (المصادقة) | مؤجل |  |
| الرحلات والرصيد والاقتصاد الافتراضي | مؤجل |  |

تُناقش هذه البنود بعد اعتماد الجرافيك والتأكد من أن النتيجة تستحق استكمال المشروع.

# 9. معايير تقييم الجرافيك

| المعيار | ما يُفحص | التقييم | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- |
| الواقعية الجغرافية | الطرق والمباني مستمدة من البيانات ومواقعها وحدودها تعكسها |  |  |
| وضوح المباني والطرق | تمييز الشوارع والتقاطعات والمباني، واختلاف الارتفاعات بصريًا |  |  |
| الحركة | حركة السيارة واتجاهها الواضح وملاءمة الكاميرا |  |  |
| الأداء | سلاسة العرض بنتائج قياس منفذة فعليًا |  |  |
| دعم الموبايل | عمل التصميم المتجاوب على الشاشات الصغيرة |  |  |

ملاحظات:

# 10. المخاطر والقيود

| الخطر / القيد | الأثر المحتمل | الإجراء المقترح |
| --- | --- | --- |
| نقص بيانات المباني | مناطق بلا مبانٍ أو بحدود ناقصة | قياس نسبة النقص وتوثيقها بدل إخفائها |
| غياب عدد الطوابق | اعتماد ارتفاعات تقديرية لكثير من المباني | وسم التقديري بوضوح وعرض نسبته |
| التراخيص والإسناد | مخالفة شروط المصدر | مراجعة الترخيص وإظهار الإسناد في الواجهة |
| الأداء | بطء العرض خاصة على الموبايل | اختيار منطقة صغيرة وقياس الأداء فعليًا |

مخاطر إضافية:

# 11. مسؤوليات صاحب المشروع والوكيل

| صاحب المشروع | الوكيل |
| --- | --- |
| يحدد الرؤية | يفحص البيانات والمصادر والتراخيص |
| يعتمد المراحل صراحةً قبل الانتقال لكل مرحلة | ينفّذ المرحلة المعتمدة فقط |
| يراجع التقارير ويتخذ القرارات | يختبر ويقدم الأدلة الفعلية والتقارير |
| يقرر الاستكمال أو التعديل أو الإيقاف | يوضح القيود والنواقص دون ادعاء دقة غير متحققة |

# 12. سجل القرارات والتعديلات

مساحة لتسجيل القرارات الجديدة والتغييرات المستقبلية.

| الرقم | التاريخ | القرار / التعديل | السبب | المعتمِد | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19/10/2026 | بدء المرحلة الأولى مباشرة وإدراج الملفين داخل المشروع | طلب صاحب المشروع | صاحب المشروع |  |
| 2 | 19/10/2026 | اختيار Vite + Three.js بدون خادم أو قاعدة بيانات | أخف خيار لعرض 2.5D على الكمبيوتر والموبايل | بانتظار الاعتماد |  |
| 3 | 19/10/2026 | ارتفاع تقديري ثابت 4 طوابق (12 م) عند غياب البيانات | تقدير بسيط وموسوم بوضوح | بانتظار الاعتماد |  |
| 4 | 19/10/2026 | التشغيل ببيانات تجريبية حتى جلب بيانات OSM الحقيقية | تعذر الوصول إلى Overpass أثناء البناء | بانتظار الاعتماد |  |
| 5 | 20/10/2026 | إصلاح موضع الانطلاق: أقرب طريق لمركز المنطقة بدل أطول طريق | هندسة طريق OSM قد تمتد خارج حدود المنطقة فتُبعد السيارة عن المباني. | صاحب المشروع | توسيع الأرضية؛ الاختبارات: 8. |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

ملاحظات عامة: